|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Fecha objetivo** |
| Portada, contexto, reglas y asignación de roles | Natalia - Senior | Jueves 28 y viernes 29 de agosto |
| Pseudocódigo | Alberto - mid | Jueves 28 y viernes 29 de agosto |
| Diagrama de flujo | Diego - mid | Jueves 28 y viernes 29 de agosto |
| Plan de trabajo | Laura - junior | Viernes 29 de agosto |
| Diseño de entradas y salidas | Emilio - junior | Viernes 29 de agosto |
| Ver temas del 9 al 12 | Todos | 1 al 4 de septiembre |
| Integrar temas vistos en la semana | Todos | 6 septiembre |
| Ver temas 13 al 16 | Todos | 8 al 11 de septiembre |
| Integrar temas 13-16 | Todos | 13 septiembre |
| Ver temas 17 al 20 | Todos | 15 al 18 septiembre |
| Integrar temas 17-20 | Todos | 20 septiembre |